ClassBridge

실시간 익명 수업 소통 도구 — MVP 개발 현황

작성: 개발팀  |  2026년 4월

# 1. 프로젝트 개요

대형 강의실에서 학생들이 질문에 느끼는 심리적 장벽을 낮추고, 교수자가 강의 흐름을 끊지 않고 실시간으로 학급 분위기를 파악할 수 있도록 하는 웹 기반 익명 소통 도구입니다.

핵심 설계 원칙

- Zero-Friction —  QR 코드 한 번으로 3초 이내 접속, 설치·로그인 불필요

- Minimal Distraction —  학생 화면에 타인 반응 미노출, 수업 집중 유도

- Non-Intrusive —  교수자 화면은 PPT를 가리지 않는 플로팅 위젯

# 2. 구현 완료 기능 (MVP)

## 학생용 블라인드 리모컨  /s/[roomId]

- 🟢 이해 완료 / 🟡 속도 조절 / 🔴 재설명 요청 — 3단 리액션 버튼 (30초 쿨타임)

- 50자 제한 익명 질문 폼 — 전송 즉시 입력창 초기화

- Screen Wake Lock API — 수업 중 화면 꺼짐 방지

- Visibility API — 백그라운드 복귀 시 소켓 자동 재연결

- 다크모드 기반 미니멀 모바일 UI, 설치 불필요

## 교수자 대시보드  /p/[roomId]

- 실시간 에너지 바 — 초록/노랑/빨강 비율을 컬러 게이지로 시각화

- 질문 배지 (💬 +N) — 평소엔 숫자만, 클릭 시 질문 목록 드롭다운

- 개별 질문 Dismiss — 답변 완료 후 클릭 한 번으로 제거

- 학생 실시간 접속 수 표시

- 미니 모드 — 에너지바 + 질문 배지만 노출하는 얇은 바 형태

## Electron 데스크톱 위젯 (Always on Top)

- frame: false + alwaysOnTop — PPT 전체화면 위에서도 항상 표시

- 전체 대시보드 모드 (420×620) ↔ 미니 바 모드 (288×52) 전환

- 미니 모드에서 리사이즈 잠금, 드래그로 화면 위치 자유 이동

- 클라우드 서버(Fly.io)에 연결 — 별도 로컬 서버 실행 불필요

# 3. 기술 스택

| 영역 | 기술 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 서버 | Node.js + Socket.io | 실시간 WebSocket 통신, 인메모리 세션 |
| 프론트엔드 | Next.js + Tailwind CSS | 학생/교수 페이지 통합, 모바일 최적화 |
| 데스크톱 | Electron | 교수자 Always-on-Top 위젯 |
| 배포 | Fly.io (무료) | 도쿄 리전, auto_stop 비활성화 |
| 데이터 | 인메모리 (MVP) | Redis 없음, 서버 재시작 시 초기화 |

# 4. 배포 및 실행 가이드

## 웹 서버 배포 (Fly.io, 최초 1회)

아래 명령어를 ClassBridge 폴더에서 실행합니다.

brew install flyctl        # Mac

fly auth login

fly deploy                 # → https://classbridge.fly.dev

## 교수자 실행 방법

옵션 A — 브라우저 (설치 불필요, 파일럿 추천)

- https://classbridge.fly.dev 접속

- "수업 세션 시작" 클릭 → QR 코드 생성

- QR 코드 화면을 PPT에 삽입하거나 링크를 학생에게 공유

- 대시보드 탭을 별도 창으로 분리하여 사용

옵션 B — Electron 앱 (Always on Top, PPT 위에 위젯 고정)

cd ClassBridge/electron

npm install                # 최초 1회

npx electron .             # 이후 매번 실행

- 앱 실행 → 세션 생성 → 대시보드 열기 → "미니" 버튼으로 위젯 전환

- PPT 전체화면 위에서도 위젯이 항상 표시됨

학생 접속 (공통)

- 교수자 화면의 QR 코드 스캔 또는 링크 직접 접속

- 앱 설치·로그인 불필요, 브라우저에서 바로 사용

- iOS/Android Safari, Chrome 모두 지원

# 5. 현재 한계 및 다음 단계

## MVP 한계 (알려진 사항)

- 서버 재시작 시 모든 세션/질문 데이터 초기화 (인메모리 구조)

- 동시 접속 수 미검증 — 대규모 강의(100명 이상) 부하 테스트 필요

- Electron 앱 미서명 배포 — macOS 첫 실행 시 보안 경고 발생

- 방 코드 만료 정책 없음 — 서버가 살아있는 한 방이 유지됨

## Phase 2 로드맵

- Redis 도입 — 세션 영속성 및 멀티 서버 스케일 아웃

- Electron 앱 서명 및 .dmg/.exe 인스톨러 배포

- 서울대 ETL(Moodle) LTI 1.3 연동

- 질문 키워드 군집화 — 유사 질문 자동 그룹핑

- 수업 종료 후 리포트 PDF 내보내기

# 6. 프로젝트 파일 구조

ClassBridge/

├── server.js              # Node.js + Socket.io 메인 서버

├── src/pages/

│   ├── index.tsx          # 랜딩 (세션 생성 + QR)

│   ├── s/[roomId].tsx     # 학생 리모컨

│   └── p/[roomId].tsx     # 교수자 대시보드

├── electron/

│   ├── main.js            # Electron 메인 프로세스

│   └── preload.js         # IPC 브리지

├── fly.toml               # Fly.io 배포 설정

└── Dockerfile             # 컨테이너 빌드